附件2

洪江区“碧水保卫战”实施方案

（2018-2020年）

为深入推进水污染防治各项工作，持续改善全区水环境质量，根据《国务院关于印发〈水污染防治行动计划〉的通知》（国发〔2015〕17 号）、《湖南省人民政府关于<怀化市水污染防治工作方案（2016—2020年）>的批复》（湘政函〔2017〕8号）等文件要求，结合我区实际，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”原则，坚持生态优先、绿色发展，以山水林田为有机整体，突出重点领域、区域，系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理，着力形成“政府统领、部门协同、属地为主、市场驱动、全民参与”的水环境治理与保护工作格局。

二、主要目标

按照“只能变好、不能变差”的原则，持续推进水环境质量改善。2018—2020年，2个地表水考核断面水质达到或优于II类的比例均须达到100%，城区黑臭水体消除比例分别达到60%、80%、100%。城市集中式饮用水水源水质达到或优于III类的比例均保持100%。完成“十三五”主要水污染物的总量减排任务，2018年化学需氧量和氨氮排放量较2015年均下降5%以上，2020年较2015年下降10%以上。

三、重点任务

# （一）积极推动转型升级

1.调整产业结构。按照“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”的要求，实施差别化环境准入政策，严格有色、化工等重污染项目准入。加强排查和监管，依法淘汰落后产能，严禁已取缔的“十小”企业反弹。（区发改局牵头，区经科局、区环保局参与）

2.优化空间布局。加快推进长江经济带化工整治专项行动，2018年底前，依法整治不符合规划、区划要求或者位于生态保护红线、饮用水水源保护区以及其他环境敏感区域内的化工企业。2020年底前，基本完成搬迁改造任务。分别采取关停取缔、限期搬迁、停产整治等强有力措施，全面推进“散乱污”企业及集群整治。（区发改局、区经科局牵头，区环保局参与）

# （二）狠抓工业污染防治

# 3.继续推进工业聚集区水污染治理。2018年底前，完成工业集中区污水集中处理设施建设，并安装在线监控装置。加快推进工业企业向园区集中，园区内企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。完善园区污水收集配套管网、垃圾集中处理等污染治理设施。（区环保局牵头，区发改局、区经科局、区商粮局、区工业集中区管委会等参与）

# 4.加强重点行业企业整治。认真落实重点行业清洁化改造，推动农副食品加工、农药等重点行业企业按期完成改造任务。全面推进工业污染源达标计划，加快处置“散乱污”企业。（区环保局牵头，区发改局、区经科局、区食药工质局负责）

# 5.持续加强环境监管执法。按照“核发一个行业、清理一个行业、达标一个行业、规范一个行业”的要求，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》分期分批依法核发相关行业企业排污证，并持续开展排污许可证专项执法检查工作。继续开展市人大水污染防治执法检查问题整改、涉企环境执法、环境安全整治等专项执法行动。（区环保局牵头，区经科局负责）

# （三）强化城市生活污染治理

# 6.加快城市污水处理设施建设与改造。持续加强城市污水处理的力度，提高城市污水处理率。2019年，全区的生活污水处理设施完成提质提标改造，全面达到一级A排放标准。到2020年，全区污水处理率达到90%以上。（区住建局牵头，区发改局、区环保局等参与）

# 7.全面加强配套管网建设。强化老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网要同步设计、同步建设、同步投运。到2020年底前，全区基本实现污水全收集、全处理。（区住建局牵头，区发改局、区环保局负责）

# 8.推进污泥处理处置。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。非法污泥堆放点一律予以取缔。2018年底前，城区建成污泥无害化处理处置设施，污泥无害化处理率达到90%以上。（区住建局牵头，区发改局、区环保局、区农林水局、区卫计局负责）

# 9.加强城市节水。推广普及节水器具，禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备。公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。鼓励居民家庭选用节水器具。推进公共供水管网改造，到2018年底，全区公共供水管网漏损率控制在12%以内，到2020年，控制在10%以内。开展节水型城市建设，2018年、2019年、2020年城区达到《城市节水评价标准》II级及以上要求。（区住建局牵头，区发改局、区经科局、区农林水局、区食药工质局等参与）

# （四）推进农业农村污染防治

# 10.防治畜禽（水产）养殖污染。严格禁养区管理，禁养区内禁止新建畜禽规模养殖场（小区）和养殖专业户。现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。2018年底前，全面完成适养区内存栏生猪500头以上规模养殖场的标准化改造。到2020年，规模畜禽养殖场（小区）配套建设废弃物处理利用设施比例达到95%以上。新建、改建、扩建规模畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。积极推进畜禽废弃物综合资源化利用。加快推进精养鱼塘改造，全面规范河流、水库等天然水域的水产养殖行为，禁止天然水域投肥养殖。（区农林水局牵头，区畜牧水产局、区环保局、各乡街负责）

# 11.控制农业面源污染。在全区推广低毒、低残留农药使用补助试点经验，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治。（区农林水局牵头）

# 12.加快农村环境综合整治。推进农村饮用水水源地保护、生活污水处理、生活垃圾无害化处置和畜禽粪便综合利用，提高农村生态文明建设水平。到2020年，农村饮用水卫生合格率达到90%以上，生活污水处理率达到60%以上，生活垃圾无害化处理率达到70%以上，畜禽粪便综合利用率达到70%以上。（区环保局牵头，区农林水局、区发改局、区住建局等参与）。

# （五）加强交通污染控制

# 13.治理船舶污染。依法强制报废超过使用年限的船舶，严格执行船舶污染物排放标准，限期淘汰不能达到污染物排放标准的船舶，严禁不达标船舶进入运输市场。规范拆船行为，禁止冲滩拆解。禁止生活污水排放达不到要求的内河运输船舶以及单壳化学品船、600 载重吨以上的单壳油船进入沅水水域航行，停止此类船舶的检验和营运手续。2018年起，开展船舶污染物接收、转运、处置监管；实施防治船舶及相关作业活动污染水域环境应急能力建设规划。（区交通运输局牵头，区海事处、区经科局、区环保局、区食药工质局等参与）

# 14.港口码头污染防治。加快垃圾接收、转运及处理处置设施建设，提高含油污水、化学品洗舱水等接收处置能力及污染事故应急能力。加强已建港口和船舶污染物接收、转运、处置设施的监管，保障其良好运转。（区交通运输局牵头，区海事处、区经科局、区住建局、区农林水局等参与）

# （六）保障水生态环境安全

# 15.保障饮用水水源安全。一是开展集中式饮用水水源地规范化建设。依据《集中式饮用水水源地规范化环境保护技术要求》（HJ773-2015），从保护区划分、标志设置、隔离防护、保护区整治、监控能力建设、风险防控与应急能力建设等方面，推进集中式饮用水源规范化建设。继续开展全区集中式饮用水水源地环境状况评估。二是排查整治饮用水水源地环境问题。2018年9月底以前，基本完成洪江区水厂集中式饮用水水源地排查整治任务。2019-2020年，推动村级集中式饮用水水源地排查整治工作。（区农林水局牵头，区发改局、区财政局、区住建局、区环保局、区卫计局等参与）

# 16.深化重点流域、区域污染防治。协调统筹流域水环境综合治理。实施农业面源污染治理、城乡生活污染治理、工业污染防治、黑臭水体治理、非法采砂整治、农村安全饮水等10大领域治理。加强水资源、水环境统筹分析，积极开展水文情势变化、水环境质量与容量等研究，推进科学治水。（区发改局牵头，区环保局、区农林水局、区住建局、区经科局、区交通运输局、区卫计局等参与）

# 17.整治城市黑臭水体。采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施，加大黑臭水体治理力度，采取有效措施防止产生二次污染，每半年向社会公布治理情况。加强已经完成整治的黑臭水体的日常监管，禁止河面有大面积漂浮物、河岸堆放垃圾和淤泥、新增排污口，保障建成区已经完成整治的黑臭水体问题不再反弹。发现新的黑臭水体，主动上报并制定相关整治措施。2018—2020年，黑臭水体消除比例分别达到60%、80%、100%以上。（区住建局牵头，区环保局、区农林水局负责）

# 18.防治地下水污染。石化生产存贮销售企业和工业园区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。加快推动加油站地下油罐的双层罐更新或完成防渗池设置，2018年底前完成所有储油库和加油站改造工作。（区商粮局、区环保局、区工业集中区管委会、区住建局负责）

19.全面推动落实河长制。编制河流名录，建立区、乡、村三级河长体系。建立健全河流档案，科学编制一河一策整治方案，逐河制定目标、问题、任务、措施和责任清单，加强河流巡查，严格督导考核和问责，确保取得成效。（区农林水局牵头，区环保局、区住建局等参与）

# （七）节约保护水资源

# 20.促进水资源节约。对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理。发布重点监控用水单位名录。按照重点监控用水单位监督管理要求，把规模以上重点用水单位全部纳入国家和地方水资源管理系统，实施严格监管。完成高效节水灌溉年度目标任务。将再生水、雨水等非常规水源纳入区域水资源统一配置，并提出目标要求。（区农林水局牵头，区住建局、区发改局、区经科局、区食药工质局、区环保局等参与）

# 21.落实水功能区限制纳污制度建设和措施。按照《国务院办公厅关于印发〈实行最严格水资源管理制度考核办法〉的通知》(国办发〔2013〕2号），建立水功能区水质达标评价体系。从严核定水功能区水域纳污能力，严格控制入河排污总量。严格入河排污口监督管理，对排污量超出水功能区限排总量的地区，限制审批新增取水和入河排污口。（区农林水局牵头，区环保局、区发改局、区住建局等参与）

# 22.开展重要水源地达标建设。建立“水量保证、水质合格、监控完备、制度健全”的重要饮用水水源地安全保障体系。按照重要饮用水水源地安全保障达标建设实施方案或规划，推进重要饮用水水源地达标建设，2018年、2019年，全区重要饮用水水源地年度达标评估分数在90分及以上的水源地个数比例不得低于上年度，2020年年度达标评估分数达到90分的水源地个数比例达到80%以上。（区农林水局牵头，区环保局、区住建局等参与）

# （八）强化科技支撑

# 23.推广水污染防治技术指导。明确要求相关水污染防治工程中应优先采用指导目录中技术。水污染防治技术示范推广率达到60%以上，建立信息反馈机制及指导目录定期完善修订机制。（区经科局牵头，区环保局、区发改局、区住建局、区农林水局等参与）

# （九）公开环境信息

# 24.定期公布环境保护“黄牌”“红牌”企业名单。定期抽查排污单位达标排放情况，并向社会公布结果。供水单位应定期监测、检测和评估行政区域内饮用水水源水质状况、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况，按要求定期公布供水厂出水安全状况，自2018年起，城市饮用水安全状况由区管委按国家要求每季度向社会公开。每半年向社会公布黑臭水体治理情况。按照环保部《关于加强污染源环境监管信息公开工作的通知》（环发〔2013〕74号）等要求，公开重点排污单位排放主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况、治污设施建设和运行等污染源环境信息。及时公开曝光环境违法典型案件。（区环保局、区住建局、区卫计局按职能分工负责）

# （十）加强环境风险防控和应急管理

# 25．制定和完善突发环境事件和饮用水水源地突发环境事件应急预案。落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。依据国家相关规定，工业企业要进一步加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。（区环保局牵头，相关部门参与）

四、保障措施

# （一）加强组织领导

# 区生态环境保护委员会要加强组织协调，负责指导开展三年行动计划。各有关部门要切实加强对水污染防治工作的组织领导，主要领导亲自抓，分管领导全力抓，其他领导配合抓，每季度区管委常务会议或环委会研究部署一次以上水污染防治工作，以问题为导向，有针对性地强化工作措施，解决突出问题。

# （二）落实各方责任

# 按照“分级管理、属地负责、党政同责、一岗双责”的原则，区直相关责任部门牵头、相关部门参与，确定重点工程项目库，强化项目组织实施，推进各项工作措施落地见效。区管委对区内水环境质量负总责，加强组织领导，将水环境质量目标和任务逐级分解，明确责任单位、责任人和时间节点，确保水环境质量目标和水污染防治重点项目全面完成。

# （三）加大政策支持

# 建立政府、企业、社会多元化投资机制。强化企业施治，按照谁污染、谁治理的原则切实强化企业主体责任。财政要加大投入，对工业园区污水处理厂、城市黑臭水体、城乡污水处理设施、畜禽水产养殖退出和整治等积极采取“以奖代补”“以奖促防”“以奖促治”等方式，加快推进重点治理项目实施进程。积极推广PPP模式，推进第三方治理、合同环境服务等方式，吸纳社会资金参与。拓宽融资渠道，引导银行业等金融机构加大对水污染防治项目的信贷支持。

# （四）加强督办考核

# 强化对年度实施方案落实情况的跟踪监办和考评考核。区生态环境保护委员会办公室（设区环保局）每年组织对全区水污染防治实施情况开展自查，按要求填报相关考核资料，形成自查报告，并将各项考核指标的材料分别报送至相应的市级责任部门。对未完成质量改善基本目标、履职缺位、工作不力、重点任务滞后的区直有关部门，进行严肃问责。

# （五）强化多方监督

# 加大政务信息公开力度，定期公开水污染防治工作进展情况。区管委要向区人大工委报告年度水污染防治工作，接受人大监督。配合支持民主党派和政协开展民主监督。利用各种新闻媒体，及时发布水环境质量状况。对环境违法典型案例，开展建设性舆论监督。鼓励环保公益组织就涉水重大环境问题提起公益诉讼，充分利用“12369”热线举报电话，发挥人民群众监督作用。

# 附件：2-1.洪江区2018-2020年地表水考核断面水质

# 目标

# 2-2.洪江区2018—2020年黑臭水体整治目标

# 2-3.洪江区“碧水保卫战”任务清单

附件2-1

洪江区2018-2020年地表水考核断面水质目标

| 序号 | 断面名称 | 考核 县市区 | 所在河流 | 断面属性 （未标明国控的均为省控断面） | 2017年水质 状况 | 2018年目标 | 2019年目标 | 2020年目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙湾 | 洪江区 | 沅江 | 县界⑽（洪江区-洪江市） | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 2 | 萝卜湾 | 洪江区 | 沅江 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 3 | 洪江区水厂 | 会同县 | 巫水 | 饮用水、县界⒁（会同县-洪江区） | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |

附件2-2

洪江区2018—2020年黑臭水体

整 治 目 标

| 序号 | 考核县市区 | 2018年消除比例 （%） | 2019年消除比例 （%） | 2020年消除比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洪江区 | 60 | 80 | 100 |

附件2-3

洪江区“碧水保卫战”任务清单

（一）畜禽规模养殖场环境污染治理项目

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷双银养猪场 （洪高村） | 配套畜禽污染防治设施 | 2018年9月 底前 | 区畜牧水产局 | 舒象连 |
| 2 | 鲍爱芳养猪场 （医疗仪表厂对面） | 配套畜禽污染防治设施 | 2018年9月 底前 |  |  |
| 3 | 杨金德养猪场 （横岩村八组） | 配套畜禽污染防治设施 | 2018年9月 底前 |  |  |

（二）城市饮用水水源保护区环境问题整改任务清单

| 序号 | 县市区 | 存在的问题 | 整改完成时限 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洪江区 | 存在生活污水排放,涉及居民500余户、1000余人。 | 2018年9月底前 | 区住建局 区环保局 区农林水局 区财政局 区城管执法大队 桂花园乡人民政府 新街街道办事处 | 俞 勇 吴祥深 |